附件3

2016—2017年度解决城镇普通中小学大班额问题规划明细表

东营    市政府（章）

| 序号 | 类别 | 学校 性质 | 编号 | 项目名称 | 县（市、区） | 校址 | 新增 学位数 （个） | 新增 班数 (个) | 新增校 舍面积 (平方米) | 用地 需求(亩) | 资金 投入 (万元) | 教师 需求 (名) | 完成年度 (XX年XX月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改 扩 建(43所) | 小学 | 1 | 东营市春晖小学 | 市教育局 | 东营区淮河路352号 | 180 | 4 | 4914 | 0 | 247 | 10 | 2016年8月 |
| 2 |  |  | 2 | 广饶县大王镇第一小学 | 广饶县 | 广饶县大王镇潍高路108号 | 450 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2016年12月 |
| 3 |  |  | 3 | 广饶县第一实验小学 | 广饶县 | 广饶县县城文安路300号 | 495 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2017年12月 |
| 4 |  |  | 4 | 广饶县稻庄镇中心小学 | 广饶县 | 广饶县稻庄镇西杜村 | 360 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2017年12月 |
| 5 |  |  | 5 | 广饶县丁庄镇中心小学 | 广饶县 | 广饶县丁庄镇政府驻地 | 225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2017年12月 |
| 6 |  |  | 6 | 广饶县李鹊镇中心小学 | 广饶县 | 广饶县李鹊镇政府驻地 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017年12月 |
| 7 |  |  | 7 | 广饶县陈官镇中心小学 | 广饶县 | 广饶县陈官镇政府驻地 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017年12月 |
| 8 |  |  | 8 | 垦利县第一实验小学 | 垦利县 | 垦利县中兴路55号 | 810 | 18 | 6000 | 0 | 5000 | 37 | 2017年8月 |
| 9 |  |  | 9 | 垦利县第三实验小学 | 垦利县 | 垦利县广兴路117号 | 900 | 20 | 6000 | 0 | 5000 | 41 | 2016年8月 |
| 10 |  |  | 10 | 利津县盐窝镇中心小学 | 利津县 | 利津县盐窝镇政和街9号 | 360 | 8 | 6763 | 2.5 | 1690 | 12 | 2016年12月 |
| 11 |  |  | 11 | 利津县陈庄镇付窝小学 | 利津县 | 利津县陈庄镇卞庄村 | 135 | 3 | 6000 | 8 | 1200 | 8 | 2017年12月 |
| 12 |  |  | 12 | 利津县陈庄镇中心小学 | 利津县 | 利津县陈庄镇盛苑路70号 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2017年9月 |
| 13 |  |  | 13 | 东营市胜利运输小学 | 胜利教育管理中心 | 东营市东营区东城汾河路302-13号 | 405 | 9 | 9500 |  | 3935 | 7 | 2017年12月 |
| 14 |  |  | 14 | 东营市胜利锦苑小学 | 胜利教育管理中心 | 东营市东营区大渡河路1567号 | 90 | 2 |  |  |  | 6 | 2016年8月 |
| 15 |  | 初中 | 1 | 东营市实验中学南校区（市一中原校区） | 市教育局 | 东营区东三路165号 | 2700 | 54 |  |  | 4600 | 222 | 2016年8月 |
| 16 |  |  | 2 | 广饶县大王镇中心初中 | 广饶县 | 广饶县大王镇泰山路3号 | 100 | 2 |  |  |  | 2 | 2017年12月 |
| 17 |  |  | 3 | 广饶县经济开发区乐安中学 | 广饶县 | 广饶县县城广泰路北 | 150 | 3 |  |  |  | 9 | 2017年9月 |
| 18 |  |  | 4 | 广饶县陈官镇初级中学 | 广饶县 | 广饶县陈官镇政府驻地 | 300 | 6 |  |  |  | 18 | 2017年12月 |
| 19 |  |  | 5 | 垦利县第二实验中学 | 垦利县 | 垦利县兴隆街207号 | 1000 | 20 | 6000 |  | 6000 | 36 | 2016年8月 |
| 20 |  |  | 6 | 垦利县郝家中学 | 垦利县 | 垦利县郝家镇政府驻地 | 600 | 12 | 3500 |  | 3000 | 16 | 2016年8月 |
| 21 |  |  | 7 | 垦利县董集中学 | 垦利县 | 垦利县董集镇永莘路48号 | 700 | 14 | 4000 |  | 4000 | 18 | 2016年8月 |
| 22 |  |  | 8 | 垦利县胜坨中学 | 垦利县 | 垦利县胜坨镇政府驻地 | 800 | 16 | 14000 | 40 | 7000 | 23 | 2017年8月 |
| 23 |  |  | 9 | 利津县陈庄镇中心学校 | 利津县 | 利津县陈庄镇府苑街2号 | 350 | 7 | 11070 | 5.5 | 2214 | 16 | 2017年12月 |
| 24 |  |  | 10 | 利津县利津街道中心学校 | 利津县 | 利津县文汇路东首 | 400 | 8 | 5000 | 3 | 1250 | 0 | 2017年12月 |
| 25 |  |  | 11 | 利津县凤凰城实验学校 | 利津县 | 利津县大桥路西首 | 500 | 10 | 7676 | 11.54 | 1535.2 | 0 | 2016年12月 |
| 26 |  |  | 12 | 利津县第二实验学校 | 利津县 | 利津县大桥路64号 | 500 | 10 |  |  |  | 30 | 2017年9月 |
| 27 |  |  | 13 | 东营市胜利第一中学（原高中部改初中） | 胜利教育管理中心 | 东营市西城济南路55号 | 850 | 17 | 5890 |  | 4921 | 25 | 2017年12月 |
| 28 |  |  | 14 | 东营市胜利第五十五中学 | 胜利教育管理中心 | 东营市河口区孤岛镇光明路93号 | 250 | 5 | 3000 |  | 1153 | 5 | 2017年12月 |
| 29 |  |  | 15 | 东营市胜利三中学（初中部） | 胜利教育管理中心 | 东营市东城区北一路325号 | 400 | 8 |  |  |  | 8 | 2016年8月 |
| 30 |  |  | 16 | 东营市胜利第五中学 | 胜利教育管理中心 | 山东东营市北一路388号院-1号 | 950 | 19 |  |  |  | 16 | 2016年8月 |
| 31 |  |  | 17 | 东营市胜利第十三中学（初中部） | 胜利教育管理中心 | 东营市河口区黄河路125号 | 650 | 13 |  |  |  | 12 | 2016年8月 |
| 32 |  | 九 年 一 贯 制 学 校 | 1 | 东营市晨阳学校 | 小学部 | 市教育局 | 东营区胜利大街222号 |  |  |  |  |  |  | 2016年8月 |
| 33 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 550 | 11 |  |  |  | 33 |  |
| 34 |  |  | 2 | 东营区史口镇中心学校 | 小学部 | 东营区 | 东营区史口镇利民路以东、史中路以北 |  |  | 11100 | 60 | 5000 |  | 2016年12月 |
| 35 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 600 | 15 |  |  |  | 45 |  |
| 36 |  |  | 3 | 河口区实验学校 | 小学部 | 河口区 | 河口区黄河路111号 | 840 | 21 |  |  | 3223 | 55 | 2017年12月 |
| 37 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 500 | 10 |  |  |  | 30 |  |
| 38 |  |  | 4 | 广饶县英才学校 | 小学部 | 广饶县 | 广饶县县城傅家路585号 | 630 | 14 |  |  |  | 32 | 2017年12月 |
| 39 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 100 | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 5 | 广饶街道颜徐学校 | 小学部 | 广饶县 | 广饶街道北徐楼村 | 180 | 4 |  |  |  | 15 | 2017年12月 |
| 41 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 6 | 广饶县大码头镇西刘桥实验学校 | 小学部 | 广饶县 | 广饶县大码头镇西刘桥社区 | 135 | 3 |  |  |  | 9 | 2017年12月 |
| 43 |  |  |  |  | 初中部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 7 | 东营市胜利第十一中学 | 小学部汽修教学点 | 胜利教育管理中心 | 东营市南一路197号 | 450 | 10 | 4000 |  | 2039 | 8 | 2017年12月 |
| 45 |  |  |  |  | 初中部 |  | 山东东营市西三路205号院125号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 8 | 东营市胜利第五十八中学 | 中小学综合实验教学楼 | 胜利教育管理中心 | 东营市北一路698号 | 405 | 9 | 5000 |  | 2055 | 7 | 2017年12月 |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 7 |  |  |  | 7 |  |
| 48 |  |  | 9 | 东营市胜利第五十九中学 | 小学部 | 胜利教育管理中心 | 东营市东营区燕山路491-3号 | 225 | 5 | 8000 |  | 2809 | 4 | 2017年12月 |
| 49 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 10 | 东营经济技术开发区东凯实验学校 | 小学部 | 东营经济技术 开发区 | 东营区大渡河路150号 | 1260 | 28 | 39700 | 178 | 24600 | 142 | 2017年8月 |
| 51 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 1200 | 24 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 高中 | 1 | 广饶县第一中学 | 广饶县 | 广饶县县城花苑路509号 | 1050 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2017年12月 |
| 53 |  |  | 2 | 东营市胜利第十中学 | 胜利教育管理中心 | 东营市东营区北二路669号 | 450 | 9 | 10300 |  | 4442 | 10 | 2017年12月 |
| 54 | 新 建(19所) | 小学 | 1 | 胜康小学（暂定名） | 东营区 | 东营区东三路以西、汾河路以北 | 1600 | 40 | 20000 | 61.5 | 11000 | 88 | 2017年12月 |
| 55 |  |  | 2 | 胜林小学（暂定名） | 东营区 | 东营区东一路西侧，汾河路以北，北二路以南 | 2000 | 50 | 26000 | 85 | 12000 | 110 | 2017年12月 |
| 56 |  |  | 3 | 河口区仙河镇中心小学 | 河口区 | 东营市河口区仙河镇神州路3号 | 1000 | 25 | 11000 | 37.2 | 6400 | 12 | 2017年12月 |
| 57 |  |  | 4 | 广饶县大王镇实验小学 | 广饶县 | 广饶县大王镇王东商业街南 | 765 | 17 | 27600 | 112 | 6000 | 36 | 2016年8月 |
| 58 |  |  | 5 | 广饶县大王镇第六小学 | 广饶县 | 广饶县大王镇小王路北 | 225 | 5 | 13000 | 60 | 4000 | 10 | 2017年8月 |
| 59 |  |  | 6 | 广饶县兴安学校 | 广饶县 | 广饶县广饶县城迎宾路 | 2000 | 50 | 23000 | 85 | 7500 | 106 | 2017年8月 |
| 60 |  | 初中 | 1 | 东营经济技术开发区东凯中学 | 东营经济技术开发区 | 东营区南一路以南、广州路以东 | 2400 | 48 | 73800 | 255 | 35800 | 144 | 2016年8月 |
| 61 |  | 九 年 一 贯 制 学 校 | 1 | 胜景学校（暂定名） | 小学部 | 东营区 | 东营区胜利大街以西、北二路以南 | 800 | 20 | 22000 | 60 | 13050 | 44 | 2017年12月 |
| 62 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 640 | 16 |  |  |  | 49 |  |
| 63 |  |  | 2 | 东营区第三中学南校区 | 小学部 | 东营区 | 东营区海德路以东，峨眉山路以西， 菏泽路以南，金乡路以北 | 2000 | 50 | 60000 | 150 | 28000 | 125 | 2017年12月 |
| 64 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 1600 | 40 |  |  |  | 120 |  |
| 65 |  |  | 3 | 东营区第三中学北校区 | 小学部 | 东营区 | 东营区西二路以东，规划峨眉山北路以西，规划烟台路以南，北二路以北 | 800 | 20 | 22000 | 60 | 13000 | 50 | 2017年12月 |
| 66 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 640 | 16 |  |  |  | 48 |  |
| 67 |  |  | 4 | 东营区第一中学北校区 | 小学部 | 东营区 | 东营区庐山路以东，钟山路以西， 莱阳路以南，北一路以北 | 800 | 20 | 22000 | 50 | 10000 | 50 | 2017年12月 |
| 68 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 640 | 16 |  |  |  | 48 |  |
| 69 |  |  | 5 | 东营区实验学校西校区 | 小学部 | 东营区 | 东营区西五路以东，玉山路以西， 济南路以南，聊城路以北 | 1200 | 30 | 47000 | 85 | 20000 | 75 | 2017年12月 |
| 70 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 1280 | 32 |  |  |  | 96 |  |
| 71 |  |  | 6 | 东营市胜利花苑片区学校 | 小学部 | 胜利教育管理中心 | 东营市菏泽路以北、祁连山路以西、规划二路以南、天山路以西 | 1800 | 45 | 18550 | 119 | 9786 | 34 | 2017年12月 |
| 72 |  |  |  |  | 初中部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | 7 | 东营市胜利锦华中学 | 小学部 | 胜利教育管理中心 | 东营市沙河路以北、华山路以东、 小清河路以南、苏州路以西 | 2200 | 55 | 15300 | 217 | 6309 | 42 | 2017年12月 |
| 74 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 2400 | 60 | 30000 |  | 16578 | 54 |  |
| 75 |  | 高中 | 1 | 东营市第一中学迁建 | 市教育局 | 东营区东三路以西、郑州路以东、园博路以北、和谐路以南 |  |  | 188000 | 469 | 56100 |  | 2017年12月 |
| 76 |  |  | 2 | 东营市第二中学迁建 | 市教育局 | 东营区东三路以西、海河路以北、水城路以南 |  |  | 168000 | 355 | 56500 |  | 2017年12月 |
| 77 |  |  | 3 | 河口区第一中学迁建 | 河口区 | 河口区海宁路167号 | 200 | 4 | 0 | 0 | 32936 | 14 | 2017年12月 |
| 78 |  |  | 4 | 利津县普通高中 | 利津县 | 利津县利二路与滨港路，津九路与津十路之间 | 1150 | 23 | 100000 | 410 | 42000 | 26 | 2017年12月 |
| 79 |  |  | 5 | 东营市胜利第一中学高中部迁建 | 胜利教育管理中心 | 东营市庐山路以东、烟台路以北、天目山路以西 | 1500 | 30 | 75900 | 308 | 16524 | 70 | 2016年8月 |